| СОГЛАСОВАНО: Руководитель Федерального агентства водных ресурсов ________________ М.В.Селиверстова ___ ____________ 2011 г. | СОГЛАСОВАНО: Губернатор – Председатель Правительства Ульяновской области ____________________ С.И.Морозов ___ ________________ 2011 г. |
| --- | --- |

ПРОЕКТ

Программы Федерального агентства водных ресурсов и Правительства Ульяновской области

«Рациональное использование и охрана водных ресурсов Ульяновской области на 2012-2014 годы»

2011 год

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| Паспорт Программы | 3 |
| Введение | 6 |
| Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа | 6 |
| Раздел 2. Основные цели и задачи программы, целевые показатели, сроки реализации Программы | 9 |
| Раздел 3. Состав и характеристика программных мероприятий | 10 |
| 3.1. Мероприятия по обеспечению социально-экономических потребностей в водных ресурсах, рациональному использованию и охране водных ресурсов | 10 |
| 3.1.1. Строительство, ремонт, обустройство нецентрализованных источников водоснабжения | 10 |
| 3.1.2. Осуществление мониторинга состояния поверхностных водных объектов, регионального государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов | 10 |
| 3.2. Мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений | 10 |
| Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Ульяновской области, муниципальной собственности и бесхозяйных ГТС | 10 |
| 3.3. Мероприятия по охране водных объектов | 10 |
| 3.3.1. Мероприятия по установлению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос и закрепление их на местности специальными информационными знаками | 10 |
| 3.3.2. Предотвращение истощения водных объектов, ликвидация загрязнения и засорения, включая проектные работы | 11 |
| 3.4. Мероприятия по обеспечению защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод. | 11 |
| 3.4.1. Текущие мероприятия по предотвращению негативного воздействия вод (расчистка рек) | 11 |
| Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы | 12 |
| Раздел 5. Механизм реализации Программы | 12 |
| Раздел 6. Контроль за выполнением Программы | 12 |
| Раздел 7. Оценка результатов реализации Программы | 13 |
| Раздел 8. Оценка эффективности реализации Программы | 13 |

| Приложения |  |
| --- | --- |
| Приложение 1. Перечень программных мероприятий | 14 |
| Приложение 2. Ресурсы, необходимые для реализации Программы | 23 |

ПАСПОРТ

Программы Федерального агентства водных ресурсов и Правительства Ульяновской области «Рациональное использование и охрана водных ресурсов Ульяновской области на 2012-2014 годы» (далее – Программа)

| Наименование Программы | Программы Федерального агентства водных ресурсов и Правительства Ульяновской области «Рациональное использование и охрана водных ресурсов Ульяновской области на 2012-2014 годы» |
| --- | --- |
| Государственные заказчики Программы | Федеральное агентство водных ресурсов, Правительство Ульяновской области |
| Основание для разработки Программы | – Водный кодекс Российской Федерации – Постановление Правительства от 27.10.2006 № 629 «Об утверждении Правил расходования и учета средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений» – Постановление Правительства Российской Федерации от 06.06.2006 № 353 «Об утверждении правил предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений» – Областная целевая программа «Охрана окружающей среды Ульяновской области на 2007-2013 годы» |
| Основные разработчики Программы | Правительство Ульяновской области, Федеральное агентство водных ресурсов |
| Цели Программы | – обеспечение социально-экономических потребностей в водных ресурсах, рационального использования и охраны водных объектов; – обеспечение безопасности гидротехнических сооружений; – обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод. |
| Задачи Программы | – Благоустройство родников на территории Ульяновской области; – реализация мер по обеспечению рационального использования и охраны водных ресурсов; – проведение планово-предупредительных противопаводковых мероприятий, в т. ч. повышение пропускной способности русел рек; – осуществление мониторинга водных объектов; – осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений; – обеспечение территорий, подверженных негативному воздействию вод, необходимыми мероприятиями защиты; – осуществление мероприятий по выполнению берегоукрепительных и противооползневых работ. |
| Основные целевые показатели Программы | – обустройство 92 родников; – определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на водных объектах области общей протяженностью 200 км. – выполнение капитального ремонта гидротехнических сооружений, совокупный предотвращенный ущерб в случае аварии гидротехнических сооружений – 253,04 млн. руб.; – поддержание водности рек в летнее-осенний период; – предотвращение угрозы подтопления и ущерба от затопления и подтопления территории в размере 197,63 млн. руб.; – повышение пропускной способности русел рек общей протяженностью более 20 км. |
| Сроки реализации Программы | 2012-2014 годы |
| Исполнители Программы | Федеральное агентство водных ресурсов, Правительство Ульяновской области |
| Основные направления реализации Программы | – строительство, ремонт, обустройство нецентрализованных источников водоснабжения; – текущий ремонт водохозяйственных объектов; – капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Ульяновской области, муниципальной собственности и бесхозяйных ГТС; – водохозяйственные мероприятия по обеспечению безопасности, предотвращению и ликвидации последствий аварий ГТС; – установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос и закрепление их на местности специальными информационными знаками; предотвращение истощения водных объектов, ликвидация загрязнения и засорения, включая проектные работы; – текущие мероприятия по предотвращению негативного воздействия вод, проведение планово-предупредительных противопаводковых мероприятий. |
| Объёмы и источники финансирования мероприятий Программы | Общий объём финансирования – 1 375 587,27 тыс. руб. в том числе за счет средств: – федерального бюджета (Росводресурсы) – 1 124 957,10 тыс. руб.; – областного бюджета (ОБ) – 133 808,17 тыс. руб.; – муниципального бюджета (МБ) – 116822,00 тыс. руб. Программные мероприятия, предусматривающие финансирование из областного бюджета, будут осуществляться в рамках областной целевой программы «Охрана окружающей среды Ульяновской области на 2007-2013 годы». Программные мероприятия, предусматривающие финансирование из федерального бюджета, будут финансироваться в соответствии с Перечнями мероприятий, согласованными Росводресурсами на соответствующий финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы | – сохранение водных экосистем, предотвращение истощения поверхностных водных объектов, ликвидация загрязнения и засорения; – улучшение питьевого водоснабжения в районах области, не имеющих источников централизованного водоснабжения; – предотвращение угрозы подтопления и ущерба от затопления и подтопления территории в размере 197,63 млн. руб. |
| Контроль за реализаций Программы | осуществляется Федеральным агентством водных ресурсов, Правительством Ульяновской области. |

Введение

Программа Федерального агентства водных ресурсов и Правительства Ульяновской области по рациональному использованию и охране водных ресурсов Ульяновской области на 2012-2014 годы разработана в целях реализации положений Водного кодекса Российской Федерации.

Формирование Программы осуществлялось с учётом Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Водного кодекса Российской Федерации, Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года, Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года, Стратегии социально-экономического развития Ульяновской области на период до 2020 года.

Программа направлена на консолидацию и координацию действий Федерального агентства водных ресурсов и Правительства Ульяновской области по реализации полномочий в области водных отношений и обеспечение целевого и эффективного использования средств бюджетов всех уровней.

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Территория Ульяновской области, за исключением Заволжья, входит в состав обширной Приволжской возвышенности, которая представляет собой высокую равнину, глубоко расчленённую речными долинами, оврагами и балками. Высокое плато характеризуется отметками 280 - 320 м, сложено в основном песками, песчаниками, опоками и трепелами палеогена и занимает обширные пространства в бассейнах верхних течений рек Суры, Барыша, Сызрани, Инзы, Канадейки.

Возвышенности высокого плато, расположенные на юге области, образуют Южно-Ульяновский водораздел (Н = 330 -350 м), с которого реки Свияга, Сура и Барыш текут на север, Терешка на юг, Сызрань и Уса на восток, Инза на северо-запад. Таким образом, от водораздельных возвышенностей реки расходятся в разные стороны и образуют радиально расходящийся рисунок речной сети.

Крупным водотоком на территории Ульяновской области является Куйбышевское водохранилище р. Волга. Водосборная площадь Куйбышевского водохранилища на реке Волга – 2,019 тыс. км2.

Одной из основных проблем, на решение которой направлена Программа, является осуществление мер по охране водных объектов, предотвращение их истощения, загрязнения, засорения.

Поверхностные водные ресурсы Ульяновской области формируются Куйбышевским водохранилищем, 2033 реками, речками и ручьями общей протяжённостью 10320 км. Преобладают реки длиной менее 5 км (72,2 % от общего количества). Реки длиной от 25 км до 100 км составляют 3,1 %, более 100 км – всего 0,3 %.

К естественным поверхностным водным объектам относятся также озёра и болота. В области насчитывается 1223 озера, из которых 946 составляют пойменные, 277 – водораздельные.  143 водораздельных озера почти полностью заиленные. Общая площадь зеркала всех озёр 657 га.

В Ульяновской области выявлены и разведаны 493 болота общей площадью в границах промышленной глубины торфяной залежи 9,4 тыс. га. В основном это небольшие болота:

площадью от 1 до 10 га – 63,5 %,

площадью от 11 до 50 га – 29,0 %,

площадью от 50 до 300 га – 7,5 %.

К настоящему времени из общего числа разведанных месторождений торфа 58 выработаны, 63 затоплены или застроены.

Одиннадцать болот отнесены к памятникам природы Ульяновской области.

Кроме естественных поверхностных водных объектов на территории области имеется около 1000 прудов (по результатам проведённой в 2003 г. инвентаризации водных объектов). В настоящее время  около 300 прудов разрушены и бездействуют.

Общий сток рек области за год составляет 241,5 куб. км в средний по водности год и 174,6 куб. км – в маловодный. Из этого стока 97,3 % приходится на р. Волгу (238 куб. км/ год). Основной источник питания рек – талые и дождевые воды, подземный сток.

Ведение мониторинга поверхностных водных объектов согласно программе работ сети ОГСНК ГУ «Ульяновский ЦГМС» ведёт в 13 створах по определению содержания загрязняющих веществ на 7 реках города и области, по Куйбышевскому водохранилищу.

Данные гидрологических наблюдений используются в прогнозировании подъема и пропуска паводковых вод и для ведения ГВК (государственного водного кадастра).

Одной из острых проблем связанных с негативным воздействием вод являются паводки, подтопление и затопление земель, населенных пунктов и объектов экономики. Паводкоопасными являются Карсунский, Барышский, Ульяновский, Николаевский, Радищевский, Новоспасский районы. Пропускная способность русел рек на многих участках снижена за счёт отложения наносов, что приводит к затоплению и подтоплению прилегающих территорий уже при паводковых расходах, значительно меньших критических для этих участков при свободном от наносов русле.

Другим серьезным проявлением негативного воздействия вод является абразия берегов рек и водохранилища. Переработка берегов рек и водохранилищ, помимо прямого ущерба от разрушения прибрежных построек и земель сельскохозяйственного и лесного фонда, создает повышенную мутность рек и водохранилищ, что приводит к дополнительному заилению русел рек, снижению их пропускной способности и повышению угрозы затопления прилегающих территорий в паводковый период. Повышенная мутность воды приводит к образованию мелководий на водохранилищах, способствующих эвтрофикации водоёмов и снижению их рыбопродуктивности, и другим, требующим компенсационных мероприятий последствиям.

Многие проблемы в сфере водопользования и охраны водных ресурсов до конца не решены, требуют новых подходов и дополнительных действий.

Необходимость решения проблемы рационального водопользования и охраны водной среды программно-целевым методом объясняется следующими факторами:

– региональной и государственной значимостью проблемы;

– ресурсоёмкостью решения проблемы и необходимостью консолидации средств бюджетов всех уровней;

– межотраслевой направленностью и потребностью увязки экологических мероприятий с текущими и перспективными задачами развития других секторов экономики;

– учётом экономических, производственных, социальных и других факторов, так как решение экологических проблем в водной сфере тесно связано практически со всеми сферами жизнедеятельности;

– передачей с федерального уровня на уровень субъекта отдельных полномочий в области водных отношений;

– необходимостью осуществления согласованности управленческих решений при взаимодействии федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной государственной власти области и органов местного самоуправления для решения проблем эффективного водопользования и охраны водных объектов.

Раздел 2. Основные цели и задачи Программы, целевые показатели, сроки реализации Программы

Исходя из полномочий, возложенных на Федеральное агентство водных ресурсов и Правительство Ульяновской области в сфере водных отношений, и анализа имеющих место на территории области водохозяйственных проблем определены следующие основные цели Программы:

– обеспечение социально-экономических потребностей в водных ресурсах, рационального использования и охраны водных объектов;

– обеспечение безопасности гидротехнических сооружений;

– обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

– благоустройство родников на территории Ульяновской области;

– реализация мер по обеспечению рационального использования водных ресурсов;

– охрана водных объектов области;

– осуществление мониторинга водных объектов;

– осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений;

– обеспечение территорий, подверженных негативному воздействию вод, необходимыми мероприятиями защиты;

– повышение пропускной способности русел рек;

– проведение планово-предупредительных противопаводковых мероприятий;

– осуществление мероприятий по выполнению берегоукрепительных и противооползневых работ.

Целевыми индикаторами и показателями Программы являются:

– обустройство 92 родников;

– определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на водных объектах области общей протяженностью 200 км.

– выполнение капитального ремонта гидротехнических сооружений, совокупный предотвращенный ущерб в случае аварии гидротехнических сооружений – 253,04 млн. руб.;

– поддержание водности реки Урень в летнее-осенний период;

– предотвращение угрозы подтопления и ущерба от затопления и подтопления территории в размере 197,63 млн. руб.;

– повышение пропускной способности русел рек общей протяженностью более 20 км.

Сроки реализации программы – 2012-2014 годы.

Раздел 3. Состав и характеристика программных мероприятий

3.1. Мероприятия по обеспечению социально-экономических потребностей в водных ресурсах, рациональному использованию и охране водных ресурсов.

3.1.1. Строительство, ремонт, обустройство нецентрализованных источников водоснабжения.

Для жителей многих сельских населённых пунктов области родники и колодцы являются единственными источниками питьевой воды.

Программой предусмотрено проведение работ по благоустройству 92 родников области. В обустройстве родников предусматривается активное участие общественных экологических организаций.

3.1.2. Осуществление мониторинга состояния поверхностных объектов направлено на обеспечение оценки состояния качества поверхностных вод, выделение участков повышенной экологической опасности, оперативное и достоверное информирование органов государственной власти, местного самоуправления и населения области о состоянии водной среды.

3.2. Мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнических

сооружений

Капитальный ремонт гидротехнических сооружений (далее ГТС), находящихся в собственности Ульяновской области, муниципальной собственности и бесхозяйных ГТС.

Мероприятия по разработке проектов и капитальному ремонту ГТС, находящихся в аварийном и предаварийном состоянии, позволит свести к минимуму возможные риски при эксплуатации ГТС, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с авариями сооружений, и предотвратить возможный ущерб для экономики и окружающей среды в размере 253,04 млн. руб.

3.3. Мероприятия по охране водных объектов.

Одной из составляющих экологической безопасности любого региона является одновременное обеспечение сохранности и доступности имеющихся водных ресурсов. Программа учитывает сохранение баланса этих интересов.

3.3.1. Мероприятия по установлению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос и закрепление их на местности специальными информационными знаками.

Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос позволит предотвратить застройку береговой полосы, а так же усилить контроль за соблюдением режима использования земель водоохранных зон.

Мероприятиями Программы предусмотрено разработать и закрепить водоохранными знаками границы водоохранных зон и прибрежно-защитных полос на реках Ульяновской области общей протяженностью 200 км.

3.3.2. Предотвращение истощения водных объектов, ликвидация загрязнения и засорения, включая проектные работы.

По данным гидрологической изученности на территории Ульяновской области насчитывается 2033 рек и ручьев протяженностью 10,32 тыс. км. Большинство из них относится к малым рекам. Многие водные объекты заросли деревьями, сорной растительности, в результате чего происходит их заиление.

В настоящее время многие малые реки требуют расчистки русел. Малые реки, на долю которых приходится значительная часть поверхностного стока Ульяновской области, наиболее восприимчивы к антропогенному воздействию. Они выполняют функцию регулятора водного режима определенных ландшафтов, поддерживая равновесие и осуществляя перераспределение влаги.

В целях улучшения экологического состояния реки Урень, повышения ее водности, качества воды в реке в 2013 году будут проводится  работы по ее расчистке на протяжении 7,5 км.

В целях улучшения качества воды в Озере-родник р.п. Радищево, улучшения экологического состояния необходимо провести работы по его очистке. Общая стоимость работ по проекту – 2720,7 тыс. руб.

3.4. Мероприятия по обеспечению защищенности населения и

объектов экономики от негативного воздействия вод.

3.4.1. Текущие мероприятия по предотвращению негативного воздействия вод (расчистка русел рек).

В Программе в рамках осуществления мер по предотвращению негативного воздействия вод предусматривается осуществление мероприятий по расчистке русел рек области, проведение планово-предупредительных противопаводковых мероприятий.

В настоящее время назрела острая необходимость расчистки рек – Барыш и Карсунка, Кулатка, р. Сельдь, р. Свияга, р. Сызранка.

Реализация мероприятий по обеспечению защищённости населения и объектов экономики от негативного воздействия вод позволит увеличить пропускную способность более 20,0 км участков русел рек, снизить угрозу нарушения жизнедеятельности для населенных пунктов, предотвращение угрозы подтопления и ущерба от затопления и подтопления территории в размере 197,63 млн. руб.

Перечень конкретных программных мероприятий представлен в Приложении 1.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы.

Финансирование Программы обеспечивается за счёт средств федерального бюджета, бюджетов субъекта и муниципальных образований в рамках утверждённых лимитов бюджетных обязательств на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов.

Общие затраты на осуществление Программы составят 1 375 587,27 тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета (Росводресурсы) – 1 124 957,10 тыс. руб.; бюджета Ульяновской области – 133 808,17 тыс. руб., бюджет муниципальных образований - 116 822,00 тыс. руб.

В ходе реализации отдельных мероприятий объёмы и источники их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учётом реальных возможностей бюджетов.

Раздел 5. Механизм реализации Программы

Управление реализацией Программы осуществляет Федеральное агентство водных ресурсов и Правительство Ульяновской области.

Реализация мероприятий Программы обеспечивается на основе государственных контрактов (договоров), заключаемых с исполнителями работ в рамках отдельных мероприятий программы.

Исполнители работ определяются на конкурсной основе в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Государственные заказчики Программы ежегодно с учётом достигнутых результатов и выделяемых на реализацию Программы средств уточняют целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, а также при необходимости вносят предложения об их корректировке.

Раздел 6. Контроль за выполнением Программы

Контроль за реализацией Программы и выполнением предусмотренных в ней показателей осуществляется Федеральным агентством водных ресурсов, Правительством Ульяновской области в пределах их компетенций.

Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области обобщает и анализирует ход реализации программы и ежегодно до 1 марта года, следующего за отчётным, представляет в Федеральное агентство водных ресурсов, Нижне-Волжское бассейновое водное управление и Правительство Ульяновской области доклад о результатах, достигнутых по итогам года, содержащий анализ результативности, эффективности бюджетных расходов, а также причин неисполнения мероприятий Программы.

Раздел 7. Оценка результатов реализации Программы

Реализация Программных мероприятий позволит обеспечить:

– сохранение водных экосистем, предотвращение истощения поверхностных водных объектов, ликвидация загрязнения и засорения;

– улучшение питьевого водоснабжения в районах области, не имеющих источников централизованного водоснабжения;

– повышение пропускной способности русел рек общей протяженностью более 20,0 км;

– предотвращение угрозы подтопления и ущерба от затопления и подтопления территории в размере 197,63 млн. руб.

Раздел 8. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации программных мероприятий оценивается ежегодно по итогам обработки статистической отчётности и гидрологических наблюдений.

Для оценки эффективности используются:

– Методика исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства, утверждённая приказом Минприроды России от 13.04.2009 № 87 (зарегистрированном в Минюсте России 25.05.2009, рег. № 13989);

– Методика оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, утверждённая приказом Минэкономразвития России от 24.02.2009 № 58 (зарегистрированном в Минюсте России 27.04.2009, рег. № 13833);

– Методика определения размера вреда, который может быть причинён жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения, утверждённая совместным приказом МЧС России и Госгортехнадзора России от 15.08.2003 № 482/175а;

– проект Методики оценки вероятного ущерба от негативного воздействия вод и оценки эффективности осуществления превентивных водохозяйственных мероприятий, разработанный ФГУП ВИЭМС в 2009 году.

Предотвращённый ущерб представляет собой оценку в денежной форме возможных отрицательных последствий, которых удастся избежать в результате реализации Программы.

Приложение 2

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

| Наименование разделов Программы | Источники | 2012 | 2013 | 2014 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Мероприятия по обеспечению социально-экономических потребностей в водных ресурсах, рациональному использованию и охране водных ресурсов | Всего | 3500,00 | 4000,00 | 4000,00 | 11500,00 |
|  | ОБ | 3500,00 | 4000,00 | 4000,00 | 11500,00 |
| 3.2. Мероприятия по обеспечению безопасности ГТС | Всего | 33035,19 | 60500,00 | 49900,00 | 143435,19 |
|  | ФБ (субс) | 22395,22 | 53000,00 | 44000,00 | 119395,22 |
|  | ОБ | 10639,97 | 7500,00 | 5900,00 | 24039,97 |
| 3.3. Мероприятия по охране водных объектов | Всего | 73309,00 | 76220,70 | 81241,00 | 230770,70 |
|  | ФБ | 61309,00 | 64220,70 | 66883,00 | 192412,70 |
|  | В т.ч. |  |  |  |  |
|  | ФБ (субв) | 1200,00 | 9220,70 | 1000,00 | 11420,70 |
|  | ФБ (Росвод-ресурсы) | 60109,00 | 55000,00 | 65883,00 | 180992,00 |
|  | МБ | 12000,00 | 12000,00 | 14358,00 | 38358,00 |
| 3.4. Мероприятия по обеспечению защищённости населения и объектов экономики от негативного воздействия вод | Всего | 52047,54 | 126391,04 | 87000,00 | 265438,58 |
|  | ФБ | 50559,04 | 119391,04 | 80000,00 | 249950,08 |
|  | В т.ч. |  |  |  |  |
|  | ФБ (субв) | 44591,04 | 49391,04 | 10000,00 | 103982,08 |
|  | ФБ (Росвод-ресурсы) | 5968,00 | 70000,00 | 70000,00 | 145968,00 |
|  | ОБ | 1488,50 | 0,00 | 0,00 | 1488,50 |
|  | МБ | 0,00 | 7000,00 | 7000,00 | 14000,00 |
| 3.5. Мероприятия по выполнению берегоукрепительных и противооползневых работ | Всего | 166000,00 | 80000,00 | 478442,80 | 724442,80 |
|  | ФБ | 148000,00 | 80000,00 | 335199,10 | 563199,10 |
|  | В т.ч. |  |  |  |  |
|  | ФБ (субв.) | 60000,00 | 0,00 | 262599,10 | 322599,10 |
|  | ФБ (Росовд-ресурсы) | 88000,00 | 80000,00 | 72600,00 | 240600,00 |
|  | ОБ | 18000,00 | 0,00 | 78779,70 | 96779,70 |
|  | МБ | 0,00 | 0,00 | 64464,00 | 64464,00 |
| ИТОГО по Программе | Всего | 327891,73 | 347111,74 | 700583,80 | 1375587,27 |
|  | ФБ | 282263,26 | 316611,74 | 526082,10 | 1124957,10 |
|  | В т.ч. |  |  |  |  |
|  | ФБ (субв) | 105791,04 | 58611,74 | 273599,10 | 438001,88 |
|  | ФБ (Росовд-ресурсы) | 154077,00 | 205000,00 | 208483,00 | 567560,00 |
|  | ФБ (субс) | 22395,22 | 53000,00 | 44000,00 | 119395,22 |
|  | ОБ | 33628,47 | 11500,00 | 88679,70 | 133808,17 |
|  | МБ | 12000,00 | 19000,00 | 85822,00 | 116822,00 |

Условные обозначения:

ФБ – федеральный бюджет, средства выделяемые через Росводресурсы,

ОБ – обласной бюджет,

МБ – муниципальный бюджет.

Приложение1

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫЙХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители, главные распорядители средств | Источники финансиро-вания | Объёмы финансирования первоочередных мероприятий, тыс.руб. | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.1. Мероприятия по обеспечению социально-экономических потребностей в водных ресурсах, рациональному использованию и охране водных ресурсов |
| 3.1.1. Строительство, ремонт, обустройство нецентрализованных источников водоснабжения |
| 1. | Благоустройство родников в Ульяновской области | 2012-2014 годы | Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области | Областной бюджет | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 6000,00 | Охрана водных объектов |
| Итого по подразделу 3.1.1 | Всего | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 6000,00 |  |
|  | ОБ | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 6000,00 |  |
| 3.1.2. Осуществление мониторинга состояния поверхностных водных объектов |
| 1. | Проведение мероприятий по оценке уровне загрязнения окружающей среды в Ульяновской области | 2012-2014 годы | Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области | Областной бюджет | 1500,00 | 2000,00 | 2000,00 | 5500,00 | Охрана водных объектов |
| Итого по подразделу 3.1.2 | Всего | 1500,00 | 2000,00 | 2000,00 | 5500,00 |  |
|  | ОБ | 1500,00 | 2000,00 | 2000,00 | 5500,00 |  |
| Итого по разделу 3.1 | Всего | 3500,00 | 4000,00 | 4000,00 | 11500,00 |  |
|  | ОБ | 3500,00 | 4000,00 | 4000,00 | 11500,00 |  |
| 3.2. Мероприятия по обеспечению безопасности ГТС |
| Капитальный ремонт ГТС, находящихся в собственности Ульяновской области, муниципальной собственности, и бесхозяйных ГТС |
| 1. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на р. Грязнушка у с. Ивановка в муниципальном образовании «Ульяновский район» | 2012 год | Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области | Всего | 659,40 | 0,00 | 0,00 | 659,40 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций в паводковый преиод |
|  |  |  |  | ОБ | 659,40 | 0,00 | 0,00 | 659,40 |  |
| 2. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на р. Бекшанка у с. Новая Бекшанка в муниципальном образовании «Барышский район» | 2012 год | Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области | Всего | 653,20 | 0,00 | 0,00 | 653,20 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций в паводковый преиод |
|  |  |  |  | ФБ (субс) | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 233,20 | 0,00 | 0,00 | 233,20 |  |
| 3. | Капитальный ремонт гидротехни-ческого сооружения на р. Меле-кесска в муниципальном образо-вании «Город Димитровград» | 2012 год | Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области | Всего | 362,10 | 0,00 | 0,00 | 362,10 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций в паводковый преиод |
|  |  |  |  | ОБ | 362,10 | 0,00 | 0,00 | 362,10 |  |
| 4. | Капитальный ремонт гидротехни-ческого сооружения на овраге Зыков Ключ на правом притоке р. Сызранка в р.п. Новоспасское в муниципальном образовании «Новоспасский район» | 2012 год | Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области | Всего | 6664,10 | 0,00 | 0,00 | 6664,10 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций в паводковый преиод |
|  |  |  |  | ФБ (субс) | 5972,13 | 0,00 | 0,00 | 5972,13 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 691,97 | 0,00 | 0,00 | 691,97 |  |
| 5. | Капитальный ремонт гидротехни-ческого сооружения на р. Елаурка в муниципальном образовании «Сенгилеевский район» | 2012 год | Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области | Всего | 6182,67 | 0,00 | 0,00 | 6182,67 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций в паводковый преиод |
|  |  |  |  | ФБ (субс) | 5558,76 | 0,00 | 0,00 | 5558,76 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 623,91 | 0,00 | 0,00 | 623,91 |  |
| 6. | Капитальный ремонт гидротехни-ческого сооружения на р. Каслей Кадада у с. Славкино в муници-пальном образовании «Николаевский район» | 2012 год | Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области | Всего | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций в паводковый преиод |
|  |  |  |  | ОБ | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 |  |
| 7. | Капитальный ремонт гидротехни-ческого сооружения на р. Маза у пос. Октябрьский в муници-пальном образовании «Радищевс-кий район» Ульяновской области | 2012 год | Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области | Всего | 7438,22 | 0,00 | 0,00 | 7438,22 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций в паводковый преиод |
|  |  |  |  | ФБ (субс) | 6627,32 | 0,00 | 0,00 | 6627,32 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 810,90 | 0,00 | 0,00 | 810,90 |  |
| 8. | Капитальный ремонт гидротехни-ческого сооружения на р. Сухая Терешка у с. Шевченко в муници-пальном образовании «Радищевский район» | 2012 год | Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области | Всего | 4275,50 | 0,00 | 0,00 | 4275,50 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций в паводковый преиод |
|  |  |  |  | ФБ (субс) | 3817,01 | 0,00 | 0,00 | 3817,01 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 458,49 | 0,00 | 0,00 | 458,49 |  |
| 9. | Капитальный ремонт гидротехни-ческого сооружения на р. Кувайка у с. Большой Кувай в муници-пальном образовании «Сурский район» | 2012-2013 годы | Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области | Всего | 800,00 | 7400,00 | 0,00 | 8200,00 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций в паводковый преиод |
|  |  |  |  | ФБ (субс) | 0,00 | 7000,00 | 0,00 | 7000,00 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 800,00 | 400,00 | 0,00 | 1200,00 |  |
| 10. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на р. Бирюч у с. Новоникулино в муниципальном образовании «Цильнинский район» | 2012-2013 годы | Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области | Всего | 800,00 | 6400,00 | 0,00 | 7200,00 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций в паводковый преиод |
|  |  |  |  | ФБ (субс) | 0,00 | 6000,00 | 0,00 | 6000,00 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 800,00 | 400,00 | 0,00 | 1200,00 |  |
| 11. | Капитальный ремонт гидротехни-ческого сооружения пруда на р. Какорма у с. Репьёвка в муници-пальном образовании «Инзенский район» | 2012-2013 годы | Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области | Всего | 700,00 | 6400,00 | 0,00 | 7100,00 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций в паводковый преиод |
|  |  |  |  | ФБ (субс) | 0,00 | 6000,00 | 0,00 | 6000,00 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 700,00 | 400,00 | 0,00 | 1100,00 |  |
| 12. | Капитальный ремонт гидротехни-ческого сооружения пруда на р. Волостниковочка у с. Тетюшское в муниципальном образовании «Ульяновский район» | 2012-2013 годы | Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области | Всего | 800,00 | 7400,00 | 0,00 | 8200,00 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций в паводковый преиод |
|  |  |  |  | ФБ (субс) | 0,00 | 7000,00 | 0,00 | 7000,00 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 800,00 | 400,00 | 0,00 | 1200,00 |  |
| 13. | Капитальный ремонт гидротехни-ческого сооружения на р. Юшанка в муниципальном образовании «Тагайское сельское поселение» Майнского района | 2012-2013 годы | Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области | Всего | 800,00 | 9400,00 | 0,00 | 10200,00 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций в паводковый преиод |
|  |  |  |  | ФБ (субс) | 0,00 | 9000,00 | 0,00 | 9000,00 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 800,00 | 400,00 | 0,00 | 1200,00 |  |
| 14. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на р. Вязовка в муниципальном образовании «Майнское городское поселение» Майнского района | 2012-2013 годы | Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области | Всего | 700,00 | 9400,00 | 0,00 | 10100,00 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций в паводковый преиод |
|  |  |  |  | ФБ (субс) | 0,00 | 9000,00 | 0,00 | 9000,00 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 700,00 | 400,00 | 0,00 | 1100,00 |  |
| 15. | Капитальный ремонт гидротехни-ческого сооружения на ручье Верешняги у с. Софьино в муниципальном образовании «Ореховское сельское поселение» Радищевского района | 2012-2013 годы | Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области | Всего | 700,00 | 9400,00 | 0,00 | 10100,00 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций в паводковый преиод |
|  |  |  |  | ФБ (субс) | 0,00 | 9000,00 | 0,00 | 9000,00 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 700,00 | 400,00 | 0,00 | 1100,00 |  |
| 16. | Капитальный ремонт гидротехни-ческого сооружения на ручье Сухая Кармала у с. Новая Бесовка в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» | 2013-2014 годы | Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области | Всего | 0,00 | 700,00 | 6300,00 | 7000,00 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций в паводковый преиод |
|  |  |  |  | ФБ (субс) | 0,00 | 0,00 | 6000,00 | 6000,00 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 700,00 | 300,00 | 1000,00 |  |
| 17. | Капитальный ремонт гидротехни-ческого сооружения пруда на овраге Чеалик-елга, пр. приток р. Терешка у с. Вязовый Гай бесовка в муниципальном образовании «Старокулаткинский район» | 2013-2014 годы | Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области | Всего | 0,00 | 700,00 | 6300,00 | 7000,00 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций в паводковый преиод |
|  |  |  |  | ФБ (субс) | 0,00 | 0,00 | 6000,00 | 6000,00 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 700,00 | 300,00 | 1000,00 |  |
| 18. | Капитальный ремонт гидротехни-ческого сооружения пруда на овраге Паника, приток р. Урень у с. Усть-Урень в муниципальном образовании «Карсунский район» | 2013-2014 годы | Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области | Всего | 0,00 | 700,00 | 6300,00 | 7000,00 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций в паводковый преиод |
|  |  |  |  | ФБ (субс) | 0,00 | 0,00 | 6000,00 | 6000,00 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 700,00 | 300,00 | 1000,00 |  |
| 19. | Капитальный ремонт гидротехни-ческого сооружения пруда на овраге Сосновый, приток р. Урень у с. Урено-Карлинское в муниципальном образовании «Карсунский район» | 2013-2014 годы | Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области | Всего | 0,00 | 700,00 | 7400,00 | 8100,00 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций в паводковый преиод |
|  |  |  |  | ФБ (субс) | 0,00 | 0,00 | 7000,00 | 7000,00 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 700,00 | 400,00 | 1100,00 |  |
| 20. | Капитальный ремонт гидротехни-ческого сооружения пруда на ручье Понырка, приток р. Майдан у с. Сущевка в муниципальном образовании «Майнский район» | 2013-2014 годы | Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области | Всего | 0,00 | 700,00 | 6300,00 | 7000,00 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций в паводковый преиод |
|  |  |  |  | ФБ (субс) | 0,00 | 0,00 | 6000,00 | 6000,00 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 700,00 | 300,00 | 1000,00 |  |
| 21. | Капитальный ремонт гидротехни-ческого сооружения пруда на р. Красная Якла у с. Ружеевщино в муниципальном образовании «Сурский район» | 2013-2014 годы | Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области | Всего | 0,00 | 600,00 | 6300,00 | 6900,00 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций в паводковый преиод |
|  |  |  |  | ФБ (субс) | 0,00 | 0,00 | 6000,00 | 6000,00 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 600,00 | 300,00 | 900,00 |  |
| 22. | Капитальный ремонт гидротехни-ческого сооружения пруда на р. Кулатка у с. Новая Кулатка в муниципальном образовании «Старокулаткинское городское поселение» Старокулаткинского района | 2013-2014 годы | Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области | Всего | 0,00 | 600,00 | 7400,00 | 8000,00 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций в паводковый преиод |
|  |  |  |  | ФБ (субс) | 0,00 | 0,00 | 7000,00 | 7000,00 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 600,00 | 400,00 | 1000,00 |  |
| 23. | Разработка проектной документа-ции на капитальный ремонт гидротехнического сооружения на р. Кюль-Буе у с. Новые Зимницы в муниципальном образовании «Старокулаткинское городское посе-ление» Старокулаткинского района | 2014 год | Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области | Всего | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций в паводковый преиод |
|  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |  |
| 24. | Разработка проектной документа-ции на капитальный ремонт гидро-технического сооружения на р. Ашня у с. Гулющево в муниципальном образовании «Сурский район» | 2014 год | Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области | Всего | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций в паводковый преиод |
|  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |  |
| 25. | Разработка проектной документации на капитальный ремонт гидротехнического сооружения на руч. Тимирязевский у р.п. Новоспасское в муниципальном образовании «Новоспасское городское поселение» | 2014 год | Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области | Всего | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций в паводковый преиод |
|  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |  |
| 26. | Разработка проектной документации на капитальный ремонт гидротехнического сооружения на р. Сосновка у р.п. Мулловка в муниципальном образовании «Мелекесский район» | 2014 год | Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области | Всего | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций в паводковый преиод |
|  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |  |
| Итого по разделу 3.2. | Всего | 33035,19 | 60500,00 | 49900,00 | 143435,19 |  |
|  | ФБ (субс) | 22395,22 | 53000,00 | 44000,00 | 119395,22 |  |
|  | ОБ | 10639,97 | 7500,00 | 5900,00 | 24039,97 |  |
| 3.3. Мероприятия по охране водных объектов |
| 3.3.1.Мероприятия по установлению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос и закреплению на местности специальными информационными знаками |
| 1. | Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на реках Ульяновской области и закрепление их на местности специальными информационными знаками | 2013-2014 годы | Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области | Всего | 0,00 | 500,00 | 1000,00 | 1500,00 | Установление спе-циального режима хозяйственной и иной деятельности с целью охраны и восстановления водного объекта, улучшения их гид-рологического ре-жима и санитарного состояния |
|  |  |  |  | ФБ (субв) | 0,00 | 500,00 | 1000,00 | 1500,00 |  |
| Итого по разделу 3.3.1. | Всего | 0,00 | 500,00 | 1000,00 | 1500,00 |  |
|  | ФБ (субв) | 0,00 | 500,00 | 1000,00 | 1500,00 |  |
| 3.3.2. Предотвращение истощения водных объектов, ликвидация загрязнения и засорения, включая проектные работы |
| 1. | Разработка проектной документации по регулированию русла реки Урень в муниципальном образовании «Старомайнский район» | 2012 год | Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области | Всего | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | Предупреждение и лииквидация пос-ледствий негативно-го водздействия вод |
|  |  |  |  | ФБ (субв) | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 |  |
| 2. | Разработка проектной документации по расчистке русла реки Свияга в г.Ульяновске от Минаевского моста до ж/д моста Казань-Ульяновск | 2012 год | Нижне-Волжское бассейновое водное управление | Всего | 5109,00 | 0,00 | 0,00 | 5109,00 | Улучшение эколо-гического состояния реки в границах г. Ульяновска, обеспе-чение макисмаль-но быстрого про-пуска паводковых вод |
|  |  |  |  | ФБ (Росвод-ресурсы) | 5109,00 | 0,00 | 0,00 | 5109,00 |  |
| 3. | Очистка Озера-родник в р.п. Радищево в муниципальном образовании «Радищевское городское поселение» Радищевского района Ульяновской области | 2013 год | Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области | Всего | 0,00 | 2720,70 | 0,00 | 2720,70 | Предупреждение и лииквидация пос-ледствий негативно-го водздействия вод |
|  |  |  |  | ФБ (субв) | 0,00 | 2720,70 | 0,00 | 2720,70 |  |
| 4. | Расчистка русла реки Свияга в г.Ульяновске от Минаевского моста до ж/д моста Казань-Ульяновск | 2013-2014 год | Нижне-Волжское бассейновое водное управление МО «город Ульяновск» | Всего | 67000,00 | 67000,00 | 80241,00 | 214241,00 | Улучшение эколо-гического состояния реки в границах г. Ульяновска, обеспе-чение макисмально быстрого пропучка паводковых вод |
|  |  |  |  | ФБ (Росвод-ресурсы) | 55000,00 | 55000,00 | 65883,00 | 175883,00 |  |
|  |  |  |  | МБ | 12000,00 | 12000,00 | 14358,00 | 38358,00 |  |
| 5. | Регулирование русла реки Урень в муниципальном образовании «Старомайнский район» | 2013 год | Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области | Всего | 0,00 | 6000,00 | 0,00 | 6000,00 | Предупреждение и лииквидация пос-ледствий негативно-го водздействия вод |
|  |  |  |  | ФБ (субв) | 0,00 | 6000,00 | 0,00 | 6000,00 |  |
| Итого по разделу 3.3.2. | Всего | 73309,00 | 75720,70 | 80241,00 | 229270,70 |  |
|  | ФБ | 61309,00 | 63720,70 | 65883,00 | 190912,70 |  |
|  | В т.ч. |  |  |  |  |  |
|  | ФБ(субв.) | 1200,00 | 8720,70 | 0,00 | 9920,70 |  |
|  | ФБ (Росвод-ресурсы) | 60109,00 | 55000,00 | 65883,00 | 180992,00 |  |
|  | МБ | 12000,00 | 12000,00 | 14358,00 | 38358,00 |  |
| Итого по разделу 3.3. | Всего | 73309,00 | 76220,70 | 81241,00 | 230770,70 |  |
|  | ФБ | 61309,00 | 64220,70 | 66883,00 | 192412,70 |  |
|  | В т.ч. |  |  |  |  |  |
|  | ФБ (субв) | 1200,00 | 9220,70 | 1000,00 | 11420,70 |  |
|  | ФБ (Росвод-ресурсы) | 60109,00 | 55000,00 | 65883,00 | 180992,00 |  |
|  | МБ | 12000,00 | 12000,00 | 14358,00 | 38358,00 |  |
| 3.4. Мероприятия по обеспечению защищённости населения и объектов экономики от негативного воздействия вод |
| Текущие мероприятия по предотвращению негативного воздействия вод |
| 1. | Благоустроство пруда у с. Комаровка муниципального образования «Ульяновский район» | 2012 год | Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области | Всего | 1488,50 | 0,00 | 0,00 | 1488,50 | Предупреждение и ликвидация пос-ледствий негативно-го водздействия вод |
|  |  |  |  | ОБ | 1488,50 | 0,00 | 0,00 | 1488,50 |  |
| 2. | Корректировка проектной документации по расчистке русла реки Свияга в г. Ульяновске от пос. Новосельдинский до плотины ТЭЦ-1 | 2012 год | Нижне-Волжское бассейновое водное управление | Всего | 1768,00 | 0,00 | 0,00 | 1768,00 | Предотвращение подтопления насе-ленных пунктов Сельдь, Мостовая, Вырыпаевка, Дачный |
|  |  |  |  | ФБ (Росвод-ресурсы) | 1768,00 | 0,00 | 0,00 | 1768,00 |  |
| 3. | Разработка проектной докумен-тации по расчистке русла реки Сызранка от с. Новое Томышево до с. Репьевка Новоспасского района Ульяновской области | 2012 год | Нижне-Волжское бассейновое водное управление | Всего | 4200,00 | 0,00 | 0,00 | 4200,00 | Предупреждение и ликвидация пос-ледствий негативно-го водздействия вод |
|  |  |  |  | ФБ (Росвод-ресурсы) | 4200,00 | 0,00 | 0,00 | 4200,00 |  |
| 4. | Регулирование русла р.Барыш и р.Карсунка у р.п. Карсун в муниципальном образовании «Карсунский район» | 2012-2013 годы | Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области | Всего | 43391,04 | 43391,04 | 0,00 | 86782,08 | Предупреждение и ликвидация пос-ледствий негативно-го водздействия вод |
|  |  |  |  | ФБ (субв) | 43391,04 | 43391,04 | 0,00 | 86782,08 |  |
| 5. | Разработка проектной документа-ции по регулированию русла реки Кулатка в р.п. Старая Кулатка | 2012 год | Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области | Всего | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | Предупреждение и ликвидация пос-ледствий негативно-го водздействия вод |
|  |  |  |  | ФБ (субв) | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 |  |
| 6. | Регулирование русла реки Кулатка в р.п. Старая Кулатка | 2013 год | Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области | Всего | 0,00 | 6000,00 | 0,00 | 6000,00 | Предупреждение и ликвидация пос-ледствий негативно-го водздействия вод |
|  |  |  |  | ФБ (субв) | 0,00 | 6000,00 | 0,00 | 6000,00 |  |
| 7. | Расчистка русла реки Сызранка от с. Новое Томышево до с. Репьевка Новоспасского района Ульяновской области | 2013-2015 годы | Нижне-Волжское бассейновое водное управление | Всего | 0,00 | 77000,00 | 77000,00 | 154000,00 | Предупреждение и ликвидация пос-ледствий негативно-го водздействия вод |
|  |  |  |  | ФБ (Росвод-ресурсы) | 0,00 | 70000,00 | 70000,00 | 140000,00 |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 7000,00 | 7000,00 | 14000,00 |  |
| 8. | Регулирование русла реки Сельдь в муниципальном образовании «город Ульяновск» | 2014 год | Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области | Всего | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | Предупреждение и ликвидация пос-ледствий негативно-го водздействия вод |
|  |  |  |  | ФБ (субв) | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 |  |
| Итого по разделу 3.4. | Всего | 52047,54 | 126391,04 | 87000,00 | 265438,58 |  |
|  | ФБ | 50559,04 | 119391,04 | 80000,00 | 249950,08 |  |
|  | В т.ч. |  |  |  |  |  |
|  | ФБ (субв) | 44591,04 | 49391,04 | 10000,00 | 103982,08 |  |
|  | ФБ (Росвод-ресурсы) | 5968,00 | 70000,00 | 70000,00 | 145968,00 |  |
|  | ОБ | 1488,50 | 0,00 | 0,00 | 1488,50 |  |
|  | МБ | 0,00 | 7000,00 | 7000,00 | 14000,00 |  |
| 3.5. Мероприятия по выполнению берегоукрепительных и противооползневых работ |
| 1. | Строительство гидротехнических сооружений для защиты жилой зоны от ул Полевой до нефтепричала в г. Сенгилей Ульяновской области | 2012 год | Министерство строительтсва Ульяновской области | Всего | 78000,00 | 0,00 | 0,00 | 78000,00 | Предупреждение и ликвидация последствий негативного водздействия вод |
|  |  |  |  | ФБ (субв) | 60000,00 | 0,00 | 0,00 | 60000,00 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 18000,00 | 0,00 | 0,00 | 18000,00 |  |
| 2. | Разработка проектной документации по берегоукреплению Куйбышевского водохранилища в районе р.п. Старая Майна Ульяновской области | 2012 год | Нижне-Волжское бассейновое водное управление | Всего | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,00 | Предупреждение и ликвидация последствий негативного водздействия вод |
|  |  |  |  | ФБ (Росвод-ресурсы) | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,00 |  |
| 3. | Строительство гидротехнических берегоукрепительных сооружений протяжённостью 0,834 км на Куйбышевском водохранилище в районе с. Ундоры Ульяновского района Ульяновской области (1 очередь) | 2012-2013 годы | Министерство строительтсва Ульяновской области | Всего | 0,00 | 0,00 | 52000,00 | 52000,00 | Предупреждение и ликвидация последствий негативного водздействия вод |
|  |  |  |  | ФБ (субв) | 0,00 | 0,00 | 40000,00 | 40000,00 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 12000,00 | 12000,00 |  |
| 4. | Строительство гидротехнических берегоукрепительных сооружений на Куйбышевском водохранилище в районе р.п. Старая Майна Ульяновской области | 2012-2014 годы | Нижне-Волжское бассейновое водное управление | Всего | 80000,00 | 80000,00 | 72600,00 | 232600,00 | Предупреждение и ликвидация последствий негативного водздействия вод |
|  |  |  |  | ФБ (Росвод-ресурсы) | 80000,00 | 80000,00 | 72600,00 | 232600,00 |  |
| 5. | Строительство гидротехнических берегоукрепительных сооружений протяжённостью 0,512 км на Куйбышевском водохранилище в г.Новоульяновске Ульяновской области (1 очередь) | 2013-2014 годы | Министерство строительтсва Ульяновской области | Всего | 0,00 | 0,00 | 94048,60 | 94048,60 | Предупреждение и ликвидация последствий негативного водздействия вод |
|  |  |  |  | ФБ (субв) | 0,00 | 0,00 | 72345,10 | 72345,10 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 21703,50 | 21703,50 |  |
| 6. | Строительство гидротехнических берегоукрепительных сооружений для защиты правобережных Волжских водозаборных сооружений в г. Ульяновске Ульяновской области | 2014-2016 годы | Министерство строительтсва Ульяновской области | Всего | 0,00 | 0,00 | 259794,20 | 259794,20 | Предупреждение и ликвидация последствий негативного водздействия вод |
|  |  |  |  | ФБ (субв) | 0,00 | 0,00 | 150254,00 | 150254,00 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 45076,20 | 45076,20 |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 64464,00 | 64464,00 |  |
| Итого по разделу 3.5. | Всего | 166000,00 | 80000,00 | 478442,80 | 724442,80 |  |
|  | ФБ | 148000,0 | 80000,00 | 335199,10 | 563199,10 |  |
|  | В т.ч. |  |  |  |  |  |
|  | ФБ (субв.) | 60000,0 | 0,00 | 262599,10 | 322599,10 |  |
|  | ФБ (Росовд-ресурсы) | 88000,00 | 80000,00 | 72600,00 | 240600,00 |  |
|  | ОБ | 18000,00 | 0,00 | 78779,70 | 96779,70 |  |
|  | МБ | 0,00 | 0,00 | 64464,00 | 64464,00 |  |
| Итого по Программе | Всего | 327891,73 | 347111,74 | 700583,80 | 1375587,27 |  |
|  | ФБ | 282263,26 | 316611,74 | 526082,10 | 1124957,10 |  |
|  | В т.ч. |  |  |  |  |  |
|  | ФБ (субв) | 105791,04 | 58611,74 | 273599,10 | 438001,88 |  |
|  | ФБ (Росовд-ресурсы) | 154077,00 | 205000,00 | 208483,00 | 567560,00 |  |
|  | ФБ (субс) | 22395,22 | 53000,00 | 44000,00 | 119395,22 |  |
|  | ОБ | 33628,47 | 11500,00 | 88679,70 | 133808,17 |  |
|  | МБ | 12000,00 | 19000,00 | 85822,00 | 116822,00 |  |